|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | **卷 号** |  | | **卷内编号** |  | | **密 级** |  |   项目编号:HD20240403SR001  时光网电影大数据分析平台 |
| 分 类:  VER  使用者:  项目组、主管领导  DOCPROPERTY "文档编号" \\* MERGEFORMAT文档编号：  HD-VER-308  四川华迪信息技术有限公司 | 设计里程碑评审报告  Version: 1.0  项 目 承 担 部 门： 软件产品研发部  撰 写 人（签名）：行义通、孙宇飞、薛俊、蔡前哲、黄鑫  完 成 日 期： 2024-04-09  本文档 使 用部门： ■主管领导 ■项目组  □客户（市场） □维护人员 □用户  评审负责人（签名）：行义通  评 审 日 期： 2024-04-09 |
|  |

评 审 表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目**  **名 称** | 时光网电影大数据分析平台 | **项 目 编 号** | | HD20240403SR001 | | | | |
| **项 目 经 理** | 行义通 | **评审计划日期** | | 2024-04-09 | | | | |
| **评 审 组织者** | 行义通 | **评审实际日期** | | 2024-04-09 | | | | |
| **评 审 时 间** | | **开始** | | **15:00** | **结束** | **16:30** |
| **被评审 工件** | 分析与设计的所有工件。 | | | | | | | |
| **评 审 意 见 和 解 决 措 施** | 评审意见：  数据库设计说明书不够完善。  解决措施：  完善数据库设计说明书。 | | | | | | | |
| **评 审 结 论** | ■ A：本阶段工作达到本阶段按计划完成，可以进入下一阶段。  □ B：本阶段（）没有按计划完成，但不影响后续工作，可以进入下一阶段。  □ C：本阶段工作没有达到要求，不能进入下一阶段。 | | | | | | | |
| **修改完成日期** | 2024-04-09 | | **评审结论**  **下次评审日期** | | 基本合格，不必再次评审。 | | | |
| **评审人签 名** | 行义通、孙宇飞、薛俊、蔡前哲、黄鑫 | | | | | | | |
| 评审意见执行情况 | *已按评审意见进行了正确的修改。*  审核人：行义通　2024年04月09日 | | | | | | | |

会 议 记 录

|  |
| --- |
| 时间：04月09日下午15:00开始  参与人员：行义通、孙宇飞、薛俊、蔡前哲、黄鑫  会议记录如下：  1.本阶段内所有的项目问题已经关闭。  2.本阶段内所有的同行评审问题已经关闭。  3. 该项目按计划完成，实际规模与计划规模相符，偏差值属于可控范围之内（没有超过阈值）。本阶段任务包完成情况为100%，本阶段期间出现的问题都已关闭。工期和规模的偏差都没有超出项目开发计划中定义的控制阈值。  4.设计阶段完成了系统架构设计、测试计划和数据模型（CDM,PDM和数据库设计说明书），在经过评审后完善了这3个文档。在编制分析模型和设计模型时，将其分解成用户模块（登录/注册、忘记密码、修改信息、修改邮箱），电影模块（电影收藏、电影搜索、电影评分、电影评论）和推荐模块（基于系统默认推荐、基于电影类型推荐、基于用户喜欢推荐、基于用户画像推荐）3个大模块，每个模块下含若干个子功能，并按照计划在4月9日对其进行了评审。下一阶段继续按照计划进行工作。没有改变项目结项的日期。  **总结：此里程碑没有超出项目开发计划中定义的控制阈值** |

记录员：黄鑫 第 1 页 共 1 页

会议签到表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **姓 名** | **角 色** | **部 门** | **实到签名** | **备注** |
| 1 | 夏善柱 | 主任 | 软件产品研发中心 | 夏善柱 | 无 |
| 2 | 行义通 | 配置经理 | 软件产品研发中心 | 行义通 | 无 |
| 3 | 孙宇飞 | 开发者 | 软件产品研发中心 | 孙宇飞 | 无 |
| 4 | 薛俊 | 开发者 | 软件产品研发中心 | 薛俊 | 无 |
| 5 | 黄鑫 | 开发者 | 软件项目管理部 | 黄鑫 | 无 |
| 6 | 蔡前哲 | 开发者 | 软件产品研发中心 | 蔡前哲 | 无 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 填表说明 | | | | | |
| 1. 角色可以是开发者、PPQA、评审员、记录员、评审组织者、管理人员、客户等，角色名应当反映在评审会议中担任的职责。 2. 本表由评审组织者在会议前准备好，并放置在会议室入口处，由参与人员签名。 | | | | | |